ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»

за 2012 год

- Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» (МПАЭС) действует на основании Устава. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 25.

Предприятие работает на основании свидетельства о допуске к определенным видам работ № 0153.04-2010-1901002975-С-053

Численность персонала на 01.01.2013г. составляет 184 человек, в том числе АУП – 97 человек и работников основных профессий 87 человека.

- Технико-экономические показатели работы МП «АЭС» в 2012 году.

| № п/п | Показатели | План на 2012 год | Факт 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено э/э со стороны тыс. кВтч | 507 710 | 522 351 |
| 2 | Потери, тыс. кВтч | 78 937 | 65 067 |
| 2.1 | то же в % | 15,55 | 12,46 |
| 3 | Полезный отпуск, тыс. кВтч | 428 773 | 457 285 |
| 4 | Доходы всего, тыс. руб. | 424 793,01 | 566 271,55 |
| 4.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 412 544,21 | 425 974,71 |
| 4.2 | - муниципальный заказ (уличное освещение) | 12 248,8 | 12 248,8 |
| 4.3 | - прочие | --- | 108 204,24 |
| 4.4 | - тех. присоединение | --- | 19 843,78 |
| 5 | Прибыль от всех видов деятельности, тыс. руб. | 45 729,5 | 47 516,75 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 5.1 | - оказание услуг по передаче э/э | 45 729,5 | 41 241,77 |
| 5.2 | - прочая деятельность | --- | 2 340,21 |
| 5.3 | - тех. присоединение | --- | 17 841,5 |
| 5.4 | - муниципальный заказ (уличное освещение), убыток | --- | -13 906,75 |

Объем эксплуатируемых электроустановок составляет:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2011 г. | по состоянию на 01.01.2012 г. | по состоянию на 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии 110 кВ (двухцепная) | км | 4,666 | 4,666 | 4,666 |
| 2 | Воздушные линии 10 кВ | км | 167,603 | 170,711 | 165,455 |
| 3 | Воздушные линии 0,4 кВ | км | 322,02 | 328,05 | 330,07 |
| 4 | Кабельные линии 10 кВ | км | 260,275 | 295,269 | 321,14 |
| 5 | Кабельные линии 0,4 кВ | км | 170,4123 | 188,725 | 209,2 |
| 6 | Трансформаторные подстанции в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная» | шт | 331 | 338 | 354 |
| 7 | Установленная мощность трансформаторов в ТП | МВА | 277,828 | 285,463 | 295,533 |
| 8 | Распределительные пункты | шт | 16 | 17 | 18 |
| 9 | Установленная мощность трансформаторов в РП | МВА | 9,115 | 11,115 | 12,890 |
| 10 | Линии уличного освещения | км | 189,632 | 191,364 | 197,911 |

Объем электроустановок находящихся на техническом обслуживании МП «АЭС»:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2011 г. | по состоянию на 01.01.2012 г. | по состоянию на 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии 10 кВ | км | 3,539 | 6,015 | 9,829 |
| 2 | Воздушные линии 0,4 кВ | км | 1,681 | 8,965 | 8,965 |
| 3 | Кабельные линии 10 кВ | км | 9,531 | 7,251 | 4,782 |
| 4 | Кабельные линии 0,4 кВ | км | 13,0912 | 14,578 | 15,98 |
| 5 | Трансформаторные подстанции | шт | 20 | 16 | 12 |
| 6 | Количество трансформаторов в ТП | шт | 29 | 16 | 28 |
| 7 | Распределительные пункты | шт | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество трансформаторов в РП | шт | 2 | 2 | 2 |

- Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является  бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 13109-97 с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» в 2012 году была направлена на:

1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства:

- реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;

- капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций  и зданий;

- ревизию  и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных  ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;

- текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;

- проектирование;

- проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала;

2. Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.

3. Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.

4. Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

В части оказания услуг по осуществлению технологического присоединения:

| № п/п | Наименование мероприятия | за 2010год | за 2011год | За 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрено заявок на технологическое присоединение, шт. | 953 | 1044 | 1023 |
| 2 | Заключено договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МП «АЭС», шт. | 792 | 787 | 821 |
| 3 | Сумма по заключенным договорам, тыс. руб. с НДС | 32 927,5 | 41 630,3 | 55 298,77 |

Число аварий в 2012 г. составило: 						            165 шт.

(из них по вине сторонних организаций и посторонних лиц,

стихийных бедствий.)			                                                       103 шт.

Износ оборудования электрических сетей, ТП, зданий и автотранспорта составляет:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | по состоянию на 01.01.2011 г. | по состоянию на 01.01.2012 г. | По состоянию на 01.01.2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции, кабельные линий 10 кВ, 0,4кВ, воздушные линий 110 кВ, 10кВ, 0,4 кВ, здания, средства телемеханики | % | 39 | 34 | 35 |
| 2 | Автотранспорт | % | 49 | 42 | 37 |

В 2012 году выполнены следующие работы по реконструкции и ремонту объектов уличного освещения:

- Замена кабелей питания на СИП от ТП-75

- Замена кабелей питания на СИП от ТП-102 ф.33 по ул. Пушкина в гр. Ул. Т.Шевченко – ж/д №54 по ул. Пушкина;

- Замена голого провода на СИП от ТП-763 ф.5 по ул. Энгельса, Фурманова, Чебодаева;

- Замена светильников РКУ на ЖКУ с лампами NAVT в количестве 300шт.;

- Окраска опор уличного освещения в количестве 106 шт.;

- Монтаж автоматизированной системы управления уличным освещением г. Абакана в 36-и пунктах питания.

В 2012 году выполнен капитальный ремонт следующих объектов за счет средств предприятия по:

- капитальному ремонту трансформаторных подстанций – оборудования, строительная часть (18 шт.) и трансформаторов (14 шт.) на сумму 6 882,8 тыс. руб;

- капитальному ремонту воздушных линий 10 кВ, протяженностью 1,47 км на сумму 2 146,35 тыс. руб.;

- капитальному ремонту воздушных линий 0,4кВ, протяженностью 5,95 км на сумму 7 079,27 тыс. руб.;

- восстановлению кабельных линий 10 кВ на сумму 2 490,91 тыс. руб.;

- восстановлению кабельных линий 0,4  кВ на сумму 986,04 тыс. руб.

Объем затрат по капитальному ремонту составил:

| в 2010году | в 2011году | В 2012 году |
| --- | --- | --- |
| 18 115,68 тыс. руб. | 21 626 тыс. руб. | 20 436,07 тыс. руб. |

Подготовка проектной документации:

| № п/п | Наименование | в 2010году | в 2011году | в 2012году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнено проектных работ | 26 | 87 | 120 |

В части реализации инвестиционной программы МП «АЭС» в 2012г. выполнило реконструкцию следующих объектов:

- ВЛ-10 кВ  на общую сумму 9 320 тыс. руб.;

- ВЛ-0,4 кВ на общую сумму 46 780 тыс. руб.;

- кабельных линий 10 кВ на общую сумму 4 570 тыс. руб.;

- кабельных линий 0,4 кВ  на общую сумму 1 880 тыс. руб;

- ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ на общую сумму 9 170 тыс. руб.;

- Энергосбережение в сетях МП АЭС на сумму 3 160 тыс. руб.;

- Прочие затраты (внедрение АСКУЭ, приобретение автотехники,  оргтехники и передвижных электростанций) на общую сумму 9 840 тыс. руб.

Объем затрат по реконструкции составил:

| в 2010году | в 2011году | в 2012году |
| --- | --- | --- |
| 71 300 тыс. руб. | 75 590 тыс. руб. | 84 720 тыс. руб. |

В 2012 году по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» на 2010-2015 г.г. с перспективой до 2020г.г.» были выполнены работы по:

- установке устройств компенсации реактивной мощности на сумму 1 500 тыс. руб в количестве 2 шт;

- замене устаревших трансформаторов 10/0,4 кВ на новые серии ТМГ-12 в количестве 6 шт на сумму 1 660 тыс. руб;

- внедрению АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов на общую сумму

19 250 тыс. руб – установлено приборов учета, в количестве 1052 шт.

Директор МП АЭС								В.В. Марков